Проект

Российская Федерация

Новгородская область Любытинский район

Администрация Неболчского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от .. г №

р.п. Неболчи

О внесении изменений в муниципальную программу «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Неболчского сельского поселения на 2021-2025 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Неболчского сельского поселения на 2021-2025 годы», утвержденную постановлением Администрации Неболчского сельского поселения от 30.12.2020 № 122 следующие изменения:

1.2. Изложить раздел «Мероприятия муниципальной программы» в следующей редакции:

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 2022 |  | 2023 |  | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Неболчского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Изготовление технической документации на автодороги для государственной регистрации права в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области. | Администрация сельского поселения | 2021-2025 | 1.1.1. 1.1.2. | бюджет сельского поселения | 50,00 |  | 50,00 |  | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 2. | Ямочный ремонт автомобильных дорог с а/б покрытием общего пользования местного значения | Администрация сельского поселения | 2021-2025 | 1.1.1. 1.1.2. | бюджет сельского поселения областной бюджет | 5692,63 0,00 |  | 2320,00 798, 00 |  | 2869,40 806, 00 | 1984,60 537, 00 | 2179,60 537,00 |
| 2.1 | Ямочный ремонт автомобильной дороги по ул. Ленинградская, ул. Центральная Проскурка, ул. Вокзальная; ул. Набережная – ул. Новая; п.Неболчи, Любытинского района Новгородской области | Администр ация сельского поселения | 2021 | 1.1.1. 1.1.2. | бюджет сельского поселения | 5692,63 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Ямочный ремонт автомобильной дороги по ул. Ленинградская, ул. Центральная Проскурка, ул. Вокзальная; ул. ул. Космонавтов, ул. Школьная, ул. Советская, ул. Пионерская п.Неболчи, Любытинского района Новгородской области | Администрация сельского поселения | 2022 | 1.1.1. 1.1.2. | бюджет сельского поселения | 0,00 |  | 2278,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Ремонт покрытия автомобильной дороги по ул. 8 Марта | Администр ация сельского поселения | 2022 | 1.1.1. 1.1.2. | бюджет сельского поселения областной бюджет | 0,00 0,00 |  | 42,00 798, 00 |  | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2.4 | Ремонт покрытия автомобильной дороги по ул. Октябрьская и ул. Полевая | Администр ация сельского поселения | 2023 | 1.1.1. 1.1.2. | бюджет сельского поселения | 0,00 |  | 0,00 |  | 4050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 | Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2023-2024 годы в сельском поселении | Администр ация сельского поселения | 2023 | 1.1.1. 1.1.2. | бюджет сельского поселения областной бюджет | 0,00 0,00 |  | 0,00 0,00 |  | 132,10 13058,80 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2.6 | Ремонт гравийной дороги д.Дрегли Неболчского сельского поселения Любытинского района Новгородской области в рамках регионального приоритетного проекта «Дорога к дому» | Администр ация сельского поселения | 2023 | 1.1.1. 1.1.. | бюджет сельского поселения областной бюджет | 0,00 0,00 |  | 0,00 0,00 |  | 35,91 673,25 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2.7 | Ремонт гравийной дороги ст.Тальцы Неболчского сельского поселения Любытинского района Новгородской области в рамках регионального приоритетного проекта «Дорога к дому» | Администр ация сельского поселения | 2023 | 1.1.1. 1.1.2. | бюджет сельского поселения областной бюджет | 0,00 0,00 |  | 0,00 0,00 |  | 7,09 132,75 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 3. | Восстановление грунтовых и гравийных автомобильных дорог | Администрация сельского поселения | 2021-2025 | 1.1.1. 1.1.2. | бюджет сельского поселения | 300,00 |  | 1439,40 |  | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 3.1. | Восстановление грунтовых и гравийных автомобильных дорог ул. Новгородская, ул. Полевая в п.Неболчи; Любытинского района Новгородской области | Администрация сельского поселения | 2021 | 1.1.1. 1.1.2. | бюджет сельского поселения | 300,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | Восстановление грунтовых и гравийных автомобильных дорог ул. Первомайская, ул. Полевая, ул. Песочная, ул. Боровая, ул. Лесная в п.Неболчи; Любытинского района Новгородской области | Администрация сельского поселения | 2022 | 1.1.1. 1.1.2. | бюджет сельского поселения | 0,00 |  | 1439,40 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Содержание автомобильных дорог общего пользования Неболчского сельского поселения | Администрация сельского поселения | 2021-2025 | 1.1.1. 1.1.2. | Бюджет сельского поселения | 960,00 |  | 2844,00 |  | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 5 | ВСЕГО: |  |  |  |  | 7002,63 |  | 7351,40 |  | 21466,30 | 3071,60 | 3266,60 |

2. Разместить постановление на официальном сайте Администрации Неболчского сельского поселения www.nebolchi-adm.ru и опубликовать в вестнике-бюллетене "Официальный вестник поселения".

Проект внес ведущий специалист  С.А.Хельштейн

При проведении первичной антикоррупционной экспертизы постановления положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, не выявлено