Акт № 2

# п.Неболчи

# 30 июля 2021 года

На основании  распоряжения Главы Неболчского сельского поселения от 21.07.2021 №21-рг   комиссией по внутреннему муниципальному финансовому контролю в составе председателя комиссии Ермилова Павла Сергеевича, членов комиссии Здрок Светланы Львовны и Тереховой Натальи Константиновны  проведено плановое контрольное мероприятие по вопросу проверки реализации муниципальной программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Неболчского сельского поселения на 2021-2023 годы »

Проверка начата:  21.07.2021 года;   проверка окончена:  30.07.2021 года.

Администрация Неболчского сельского поселения является главным администратором доходов бюджета сельского поселения и главным распорядителем бюджетных средств сельского поселения.

Юридический адрес, место нахождения организации и фактический адрес объекта контроля совпадают:

174755, Новгородская область, пос. Неболчи, ул. Советская,  дом 3.

Контактные телефоны:

Глава поселения: 65-277; Главный бухгалтер: 65-599.

Организационно-правовая форма организации: муниципальная.

Форма собственности организации: местное самоуправление.

Администрация Неболчского сельского поселения состоит на учете в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 6 по Новгородской области и зарегистрирована в Едином  государственном реестре юридических лиц  02.11.2010 г. за № 2105306013407.

Право первой подписи в сельском поселении имеют:

Глава Неболчского сельского поселения  - Ермилов Павел Сергеевич;

Главный бухгалтер - Здрок Светлана Львовна.

В целях повышения транспортно - эксплуатационного состояния  автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Неболчского  сельского поселения, а также выполнение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Неболчского сельского поселения постановлением Администрации Неболчского сельского поселения от 30.12.2020 года № 122 утверждена муниципальная программа

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Неболчского сельского поселения на 2021-2023 годы »

Разработан паспорт муниципальной программы, которая включает 1 задачу:

- Содержание автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Неболчского сельского поселения

Ожидаемые результаты от реализации программы:

улучшение качества автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, приведение в надлежащее техническое и эксплуатационное состояние  покрытие автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов.

повышение безопасности транспортного движения по этим территориям.

обеспечение более комфортных условий для проживания населения на территории сельского поселения, повышение удовлетворенности жителей степенью состояния автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов.

улучшение качества содержания  покрытия автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов позволит повысить  уровень санитарно-гигиенического благополучия среды обитания граждан, проживающих в сельском поселении.

В ходе контрольного мероприятия проведена проверка реализации муниципальной программы.

Контрольным мероприятием установлено:

В бюджете Неболчского сельского поселения на 2021 год предусмотрены объемы финансирования по программе в сумме 7092130,00 рублей:

6242630,00 рублей – доведение технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Неболчского сельского поселения до необходимого состояния;

В результате реализации программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Неболчского сельского поселения на 2021-2023 годы » за 1 полугодие 2021 года израсходовано:5634880,50 рублей:

- произведена оплата ООО «Неболчская ДПМК» за выполнение работ по содержанию дорог в населенных пунктах Неболчского поселения  согласно договора №2 от 01.01.2021 на сумму 96127,00 рублей;

- произведена оплата ООО «Неболчская ДПМК» за выполнение работ по содержанию дорог в населенных пунктах Неболчского поселения  согласно муниципального контракта №2 от 25.01.2021 на сумму 349974,80 рублей;

- произведена оплата ООО «Неболчская ДПМК» выполнение работ по  ремонту асфальтобетонного покрытия улиц Ленинградская, Центральная Проскурка согласно муниципального контракта №4 от 29.03.2021 на сумму 1700369,09 рублей;

- произведена оплата ООО «Неболчская ДПМК» выполнение работ по  ремонту асфальтобетонного покрытия улица Вокзальная п. Неболчи согласно муниципального контракта №5 от 02.04.2021 на сумму 851819,72 рублей;

- произведена оплата ООО «Неболчская ДПМК» выполнение работ по  ремонту асфальтобетонного покрытия улицы Набережная, Новая п. Неболчи согласно муниципального контракта №6 от 02.04.2021 на сумму 1691867,24 рублей;

- произведена оплата ООО «Неболчская ДПМК» выполнение ямочного ремонта асфальтобетонного покрытия улиц Космонавтов, Гагарина, Набережная согласно  договора №19 от 17.05.2021 на сумму 599498,69 рублей;

- произведена оплата ООО «Неболчская Неболчское межмуниципальное предприятие жилищного хозяйства» оказание услуг по содержанию дорог в границах населенных пунктов Неболчского сельского поселения согласно  договора №7 от 01.01.2021 на сумму 147213,84 рублей;

- произведена оплата  ИП Родионов Олег Викторович за нанесение дорожной разметки в р.п. Неболчи ул. Ленинградская ул. Советская, ул. Комсомольская, Центральная, Школьная, изготовление дорожных знаков согласно  договора №22 от 24.05.2021 на сумму 94560,00 рублей;

- произведена оплата Сергееву Сергею Вячеславовичу по договору гражданско-правового характера  №12 от 11.01.2021 за содержание дорог Запольского направления на сумму 28740,00 рублей;

- произведена оплата Белокурову Сергею Викторовичу по договорам гражданско-правового характера без номера от 01.03.2021 и 05.02.2021 года за содержание дорог Дрегельского направления на сумму 31437,00 рублей;

- произведена оплата ГАУ "Госэкспертиза Новгородской области" проверка сметной стоимости документации (ремонт автодорог общего пользования) согласно договора ПСД/5РД-21 от 15.01.2021года на сумму 11300,00 рублей;

- произведена оплата ООО «Пожснаб" за производство дорожных знаков согласно договора 006 от 06.04.2021года на сумму 24400,00 рублей;

- по авансовому отчету №3 от 16.04.2021 года -Павлова Валентина Николаевна произведена оплата  в сумме 5100,00 рублей на приобретение пяти банок белой краски для работ по разметке улиц;

- по авансовому отчету №4 от 16.04.2021 года –Терехова Наталья Константиновна произведена оплата  в сумме 3208,44 рубля на приобретение 65,8 литра дизельного топлива для содержания дорог сельского поселения;

Комиссией по внутреннему муниципальному контролю нарушений при реализации муниципальной программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Неболчского сельского поселения на 2021-2023 годы »

не выявлено.

Председатель комиссии по внутреннему финансовому контролю

Неболчского  сельского  поселения

_____________     П.С.Ермилов

(подпись)

Члены комиссии:

___________          С.Л.Здрок.

________________            Н.К.Терехова