ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы*

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Неболчского сельского поселения на 2021-2025 гг.

(наименование муниципальной программы)

за 2023 год

(отчетный период)

Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс.руб.)

|  |  | Всего |  | Средства федерального бюджета |  |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства местного бюджета |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план на год | профинан-сировано | освое- но | план на год | профи-нан-сировано | освое-но | план на год | профи-нан-сировано | освое- но | план на год | профи- нан-сировано | освое- но | профи- нан-сировано |  |  | освое- но |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  | 14 |  |
| Всего по муниципальной программе | 20834,95 | 20832,94 | 20832,94 | 0 | 0 | 0 | 13255,6 | 13253,59 | 13253,59 | 7579,35 | 7579,35 | 7579,35 |  | 0 | 0 |  |  |

Таблица    3  -   Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Неболчского сельского поселения на 2021-2025 гг.

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчетному | план на год | факт за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | отремонтировано автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах населённых пунктов поселения, (м2) | 0,133 | 1257,0 | 1257,0 |  |
| 2. | протяженность автомобильных дорог на которых обеспечивается круглогодичное, бесперебойное движение, (км) | 61 | 62 | 62 |  |