ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы*

Информатизация Неболчского сельского поселения на 2021-2025 годы за 2023 год  (отчетный период)

Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс.руб.)

|  | Всего |  | Средства федерального бюджета |  |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства местного бюджета |  |  | Внебюджетные источники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинан-сировано | освое- но | план на год | профи-нан-сировано | освое-но | план на год | профинан-сировано | освое- но | план на год | профи нан-сировано | освое- но | профи- нан-сировано | освое- но |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Всего по муниципальной программе, | 186,830 | 186,830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186,830 | 186,830 | 186,830 | 0 | 0 |

Таблица 3 - Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

Информатизация Неболчского сельского поселения на 2021-2025 годы

| № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчетному | план на год | факт за отчетный период |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1. | Доля автоматизированных рабочих мест в поселения, соответствующих требованиям защиты информации, % | 60 | 60 | 60 |  |  |
| 2. | Доля автоматизированных рабочих мест в поселения, соответствующих современным требованиям,% | 95 | 95 | 95 |  |  |
| 3. | Степень соответствия разделов официального сайта требованиям действующего законодательства, % | 95 | 95 | 95 |  |  |
| 4. | Доля работников поселения, использующих средства межведомственного взаимодействия,% | 90 | 90 | 90 |  |  |